Release Planung – Release 2

| Release | Scope | Technisch | Organisatorisch | Ziel | Mitgeltende Dokumente | Tool |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1B | - Projekt Reporting - Voraussetzung: Anbindung Extension Datenbank und die Fähigkeit Power BI Reports zu verwenden, Datenmodelle, Historisierung (TPG) - Projekt Reporting PDP - Anbindung Power BI - PowerBI Embedded – projektspezifisch (TPG) - Power BI - Project Reporting - Power BI - Project Portfolio Reporting - Power Bi - Commercial Reporting - Power Bi - Projektrollen Liste - Aufsatz aller Projekte mit den jeweiligen Projektinformationen in der PWA (PDP) |  |  | - Allgemeine Statusberichte und Terminabweichungsanalysen (Variance Analysis) sind generierbar. PowerBi-Berichte sind erstellt. Standardberichte sind auf Nutzbarkeit geprüft. - Basis zur Ablösung des bestehenden Project Reportingsystems ist geschaffen |  | PWA Server Power BI |
| R2 | - Projekt kalkulieren - Ressourcenbedarfsplanung - Mitarbeiterbedarfsplanung (generisch) - Ressourcenbedarfsplanung Produktion - Kostenplanung - Personalkostenplanung - Produktionskostenplanung - Beschaffungskostenplanung - Sachkostenplanung (e.g. Reisekosten) - Finanzierungskostenplanung - Risikokosten planen - Erstellung Mengengerüst Weitere Fähigkeiten - Backlog - Pflegehygiene – Quality/Health Checks implementieren - Projektinformationen gepflegt - Status, Eingecheckt - Implementierung einer Vertragsreporting - Projektdokumentation bereitstellen - Zentrale Ablage für Projekte + Einheitliche Ablagestruktur - Templates FuE/EDF - Enterprise Project Types, Project Detail Pages, Project Sites, Project Plan Templates | - Projekt kalkulieren - Aufbau Ressource Center - Technische Schnittstelle Produktion o Integration SAP – Sync. Arbeitsplätze o Konfiguration PS Link  Integration zwischen SAP AK und MSP über PS-Link  Funktionsbaustein ZAKIPPM01  SAP AK Angebot mit MSP-Projekt verlinkt und synchronisiert (Die Basis bietet die aktuell genutzte Excel Datei) – Job 1 - Synch Daten von MSP zu Angebot ins AK Modul • Synchronisation der Vorgänge als neue Aufgaben-Positionen unterhalb bestehender Aufgaben nach zugehöriges SAP AK Angebot  Planungsrelevante Informationen: Angebots-Nr. (AK), Angebotsposition, Aufgabe / Aufgaben-Nr., Beschreibung (Vorgang), Arbeitsplatz/Kostenstelle, Arbeit (h), Kosten, Kostenart, Variante, Risiko, Verlaufskurve, Start, Ende - Informationen aus SAP AK in MSP zurückschreiben (Job 2 - Update Daten von AK Modul nach MSP) - Planen von Kostenverläufen - Aktualisierung von Mengengerüsten analog Versionierung in SAP AK - Übertrag Plandaten Arbeitsaufwände und Kosten aus MSP in ein Angebot (SAP AK) | - Projekt kalkulieren - Definition Generische Ressourcen - Definition AP – Produktion (Schnittstelle - Produktion) - Building Block Liste | Das übergeordnete Ziel des Releases ist erfolgreiche Umsetzung folgender Schwerpunkte: - Integration von Angebotskalkulation durch eine durchgängige bidirektionale Systemkopplung zwischen SAP AK, MS Project - Implementierung des PS-Link - Der derzeitige Mengengerüstprozess ist abgelöst unter Berücksichtigung bestehende Excel- Datei und Import Datei (TXT) - Schnittstelle zu SAP HR ist aufgesetzt. Ressourcen werden an MS Project Server übertragen - Ressource Center ist vollständig aufgesetzt (generisch) + Verbindung zwischen Ressource und Kostenstelle (RBS) - Stellt eine zentrale Ablage für Projektdokumentation mit einheitlicher Struktur bereit, inklusive Anbindung an bestehende SharePoint Sites. - Basis für FuE/EDF- Projekte ist gemäß Scope Release 1 implementiert - Qualitätssicherung mittels Health Checks | TPGPSLink_Spezifikation_TKMS_Atlas_V2 TXT- Import Datei_SAP AK Vorlage_SAP-R/3: AK-Excel-Tool Lösungsdesign | TPG PS Link SAP HR SAP AK PWA Server Desktop App Extension Datenbank |